# CVEvidence 產品設計與 Demo 規劃

兩條網頁入口  三種工程交付  AI 自主查證與補件

2026 年 9 月 12 日  Champion Product Plan V5

## 我們要完成的產品

CVEvidence 是給產品資安與工程師使用的網頁工具。使用者可以先描述問題，讓工具引導交資料並找出候選 CVE；也可以直接指定 CVE，查核目前的產品是否受影響。工具交付可追查的證據、工程初判，以及下一步該查什麼或補什麼。

每次深入查核先執行五個基礎 query。AI 再結合使用者資訊與查詢結果，自主提出新的調查問題：資料已在包內就追加查詢，資料缺少就請使用者補充，收到後接續分析。新問題可以超出五項原有問法。

## 今天採用的展示規模

| 項目 | 本版決策 |
| --- | --- |
| 真實交付 | 重新建立 ROM 工程包、CMake 專案、curl 安裝包三種資料。 |
| 九格驗收 | 每種交付各有條件成立、有效阻斷、關鍵資料不足三種情境。 |
| 主展示 | ROM 指定 CVE 查核與補件；CMake 從現象找候選；curl 展示額外使用條件。 |
| AI 自主性 | 現場可看到新增問題、查詢理由、實際工具呼叫與補件後的變化。 |
| 分工 | Horace 建置取證；Frankie 網頁、整合、AI 執行與規則聚合；HV 報告。 |

## 從零製作與完成標準

今日重新撰寫團隊程式、建置腳本、query、測試和展示資料。9 月 11 日的 Demo_3x3、白話說明及其他 DOCX 只提供需求與概念參考。公開開源依賴重新取得並記錄版本、來源及授權。

三種交付與九格是完整目標，需逐格取得今日測試結果。先完成 ROM 的完整流程，再完成 CMake 與 curl；每階段都接入同一網頁。六分鐘展示不逐格操作九次，驗收表分開揭露已通過與待完成。

本版接替 V4 作為共同規劃。ROM、CMake、curl 均列入工作項目；舊版僅做 TLS ELF 的範圍收斂不再適用。

# 1 使用者如何從兩條入口開始

## 入口一 我遇到問題但不知道原因

使用者先描述現象，例如「更新工具讀取某些 gzip 檔案時失敗，我不知道是哪個元件出問題」。此時可以沒有 CVE，也可以沒有檔案。工具先確認出問題的操作、產品版本與可取得的紀錄，再說明要交哪些資料及用途。

第一批優先取相關 log、元件清單或 SBOM，以及產品成品的身份資訊。AI 可以依描述要求相關設定或產品程式片段；使用者不需要一次交完整 SDK。辨識出元件與版本後，由有來源的公告目錄產生候選。

候選列表呈現 CVE、匹配依據、公告來源與深入查核支援狀態。使用者選候選後，進入五項查核與 AI 自主調查。資料不足時保持待查，並保存原始現象，讓補件仍對準原來的問題。

## 入口二 我想確認這些 CVE 是否影響產品

使用者輸入一個或多個 CVE，提供目前的產品工程包。工具逐項整理元件、漏洞條件與支援狀態，再共用同一套取證、追加 query、補件和重查流程。比賽介面可先限制每次五個編號。

首批深入支援目標為 CVE-2014-0160、CVE-2022-37434、CVE-2023-38545。每個 profile 完成前標為待支援；不支援的編號留在列表，不套用別的漏洞規則，也不顯示為安全。

## 三種結果需要分開呈現

| 結果層次 | 畫面要說清楚 |
| --- | --- |
| 候選漏洞 | 元件或版本與公告有匹配線索；尚未完成產品適用性查核。 |
| 產品適用性 | 對指定成品與資料範圍，回 Affected、Not Affected 或 Needs Investigation。 |
| 異常原因 | 保留已知線索及未確認事項。發現候選 CVE 不等於證明它造成這次故障。 |

## 候選發現如何先做得可驗

今天建立三個有官方來源的 CVE 條目及其條件規格。匹配器使用已辨識的元件、版本及來源；AI 負責收件、解讀現象和指出應進一步核對的關係。未知版本、格式或無目錄匹配時，明確顯示範圍與待補資料。

目錄無命中不代表產品沒有漏洞。換一種症狀描述時，仍須依檔案找依據，不能硬配到 Demo CVE。

# 2 三種交付資料如何重新建立

## ROM 工程包 模擬設備供應商交付

今日新寫設備管理程式，用 OpenSSL 進行 TLS 通訊，用 zlib 備份及還原設定。編譯後把程式、動態函式庫與設定包成真正的 SquashFS ROM，再解包核對並執行解出的程式。它模擬 2506 的工程交付習慣，執行環境為 Linux x86_64。

產品包交 ROM、產品 source、SDK 標頭與 library、ELF、map、產品編譯及打包紀錄、SBOM、檔案清單。供應商原碼、元件完整編譯紀錄及正常觀測另作同次建置補充包。ROM 只含 Demo 產品，不宣稱可刷入公司設備。

Heartbleed 對照採 OpenSSL 1.0.1f 兩次真實建置：一份保留 Heartbeat，一份在 OpenSSL 本身編譯時停用。兩份都須完成正常 TLS 及設定備份還原；不能只改產品設定檔。[R5]

## CMake 專案 模擬原始碼與編譯結果交付

今日新寫 gzip 更新包讀取工具，使用 CMake 編譯，將 zlib 靜態連入執行檔。交產品及元件 source、CMakeLists.txt、compile_commands.json、link 命令、map、執行檔、建置紀錄與正常樣本。沒有 ROM，也沒有獨立 libz.so。

第一份使用 zlib 1.2.12，實際呼叫 inflateGetHeader 並分段處理合法額外標頭；第二份升級至官方 1.2.13 重新編譯。1.2.13 修正 CVE-2022-37434；這是升級對照，不是假裝版本沒變的 backport。[R6]

## curl 安裝包 模擬產品附帶下載工具

重新取得並建置 curl 8.3.0，安裝到 Demo 專用目錄，搭配今日新寫的啟動腳本、下載設定和本機正常測試。交 curl、依賴 library、source、修補及 build 紀錄、設定與實際執行觀測。

比較未修補版本與套用官方 SOCKS5 修補後重建的同版本成品。使用條件包含遠端主機名解析、實際緩衝設定與輸入來源；正常下載只證明路徑曾使用，完整適用性另查。不得只因有 Proxy 就判定受影響。[R7]

## 資料生產與分析分開

產生器先完成真實 build 與正常觀測，再封裝交付資料。分析端只讀當次匯入包與使用者明確提供的補件，不執行匯入的 binary。開源來源、工具版本、原始命令、成品 hash 和失敗嘗試都保存，測試預期答案放在分析端無法讀取的位置。

# 3 九格驗收與同次建置補件

每列做兩個真實 build，再從其中一個匯出部分交付。因此完整目標是六個新 build、九包初始資料，以及三組同次建置補充材料。下表皆為預期驗收條件，實際結果須由今日工具產生。

| 交付 | 條件成立目標 | 有效阻斷目標 | 缺件目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROM | 01 保留 Heartbeat 完整條件才 Affected | 02 實際停用 Heartbeat 阻斷成立才 Not Affected | 03 來自 02 缺元件編譯與來源材料 Needs Investigation |
| CMake | 04 zlib 1.2.12 及相關用法 完整條件才 Affected | 05 zlib 1.2.13 重編 修正綁定才 Not Affected | 06 來自 04 缺產品使用與建置對應 Needs Investigation |
| curl | 07 未修補及適用使用條件 完整條件才 Affected | 08 官方修補已進成品 阻斷成立才 Not Affected | 09 來自 07 缺啟動設定與使用觀測 Needs Investigation |

## 三條補件關係固定清楚

03 補回今日 02 的供應商資料，若涵蓋完整且無矛盾，預期轉為 Not Affected。06 補回今日 04 的產品與建置資料；09 補回今日 07 的使用資料。後兩者只有全部必要條件都確認後才可轉為 Affected，否則繼續保留具體缺口。

補件保留原 run，建立新的進件快照。系統核對成品 hash、元件綁定與新增檔案，然後重算條件。新編出來的 binary 或新 build log 必須標為不同 build，不能拿來證明之前出貨的那一份。

## 缺件必須來自真正缺少決定性資料

各包的 manifest 如實列出此次交付內容。缺件包可以保留 SDK 與成品；如果其他證據已足夠判定，就接受實際結論。不得僅因某個預定檔名沒出現，強迫工具回 Needs Investigation。

初始分析無權讀補充材料的存放區。使用者按下補件並提交後才納入新快照；AI 不可從同機另一包或測試報表偷拿答案。01–09 是操作對照代號，不能作為判定條件。

## 畫面交付的成果

每格保存工程條件、證據、AI 新增 query、補件要求、實際耗時和覆核狀態。九格成績表分開記「資料建置完成」「工程判定通過」「Live AI 通過」。舊包的資料驗收成績不換算成今日產品通過率。

# 4 五個基礎 query 與追加調查

五個 query 是初始取證能力，負責回答固定的工程問題。深入查核時全部執行，以免只追使用者的猜測而漏掉其他必要條件。query 回事實、原始依據、缺口及衝突，不直接回預設答案。

| Query | 要回答的問題 | 依據範例 |
| --- | --- | --- |
| Q1_COMPONENT | 產品實際用了哪些元件及版本 | 來源識別、SBOM、成品身份 |
| Q2_BUILD | 實際編譯、功能與修補設定為何 | configure、compile、patch 紀錄 |
| Q3_IMPLEMENTATION | 相關實作與修補是否存在 | source、展開後程式、產物線索 |
| Q4_BINDING | 資料是否對應同次成品及完整範圍 | link、map、ROM 解包與雜湊 |
| Q5_PATH | 產品如何使用相關處理路徑 | 產品入口、設定、方法轉接與正常觀測 |

## AI 自己決定接下來查什麼

五項完成後，把使用者原始問題與補充說明、已驗事實、未知或衝突、可讀檔案索引和 CVE 條件交給 AI。AI 可以提出新的具體問題，挑選可用資料，決定查詢順序，並在讀到新結果後再次調整。

新增 query 不必是一個固定的 Q6。它可以是「SDK 與 ROM 中的 library 是否同一份」、「這個產品是否另有下載入口」或「這個版本是否有供應商 backport」。問題的範圍與查法由當次上下文決定。

## 兩種接續方式與停止

能從已有資料回答：AI 組合檔案索引、搜尋、片段讀取、差異或成品對應核對，執行一個追加 query，並引用查到的證據。新證據通過驗證後，重算受影響的條件。

缺必要資料：AI 產生補件工作，寫明要回答的問題、缺什麼、向誰取得、屬於哪個成品以及驗收方式。收到使用者文字或檔案後，更新上下文，再決定追加查詢或繼續追問。

已有足夠證據、沒有下一項可取得資料、重複查詢沒有新資訊或用完執行預算時停止。建議先試每輪最多六次工具呼叫、六十秒，依排練實測調整；等待人工補件不計入模型執行時間。

# 5 新增 query 如何執行與被驗證

## 讓 AI 提出問題 讓工具取得可查證的答案

動態問題與底層工具分開。AI 可提出未預寫的調查問題，但執行仍使用程式已提供的能力：列檔、搜尋、讀取片段、比較內容、核對產物關係，或提出補件要求。可重用 Q1–Q5 的子能力，也可組合多個讀取完成新的查核。

第一版不需要讓 AI 臨時寫一支程式再執行。若問題需要尚未支援的 parser、設備觀測或其他資料，建立明確的未完成工作。讀到新片段也不自動成為已驗事實，仍需核對來源、值、範圍及支援的驗證方式。

## 追加工作的最小格式

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| question 與 reason | 這次新增的問題，以及由哪項使用者資訊或缺口引出。 |
| target 與 action | 成品／元件範圍；READ、SEARCH、COMPARE、VERIFY 或 ASK_USER。 |
| source_ids 與 checks | 可用來源、要查的條件，以及什麼證據足以回答。 |
| status 與 result | 待查、執行中、等補件、完成、未支援或失敗；附原文引用與未解處。 |
| parent 與 context | 屬於哪次分析、哪個問題；補件後綁定新的快照。 |

## 一個真正能看出自主性的展示

使用者說「供應商說 SDK 已停用，但我不確定 ROM 是否真的使用這份」。AI 依此提出 library 對應問題，讀已交的 SDK、map 與 ROM 解包紀錄。查到一致仍不足以證明元件實際停用，便要求該成品對應的 OpenSSL 編譯紀錄及涵蓋證明。

若另一個包已有完整對應資料，AI 應直接引用，或轉查尚未解決的問題。把檔名改掉、提前補齊資料或移除這句使用者提示後，不要求每次照相同順序再問一次。示範文字只作排練例子，不能寫成以包名觸發的劇本。

## 文字補充與可驗原檔有不同用途

使用者貼「我們已停用」時，保存原文並用作調查線索。AI 可要求原編譯命令與來源，不能把口述直接轉成 Not Affected。使用者提供可核對原檔後，Verifier 接受新事實，規則才更新正式工程結果。

介面顯示理由、工具、來源及結果。只讀當次允許的資料，檔案文字不能改變工具權限。工程結果由已驗條件聚合，模型說明保留待覆核。

# 6 漏洞條件與工程判定

每個 CVE 都有獨立 profile，包含公告來源、受評估範圍、必要條件、支持或阻斷證據及未知規則。PC1、PC2、PC3 是整理條件的方法，不能用三個通用布林值取代各漏洞特有條件。

| 條件 | 要驗證的內容 |
| --- | --- |
| PC1 元件適用性 | 候選元件與版本確實屬於這份成品。 |
| PC2 實作與修補 | 相關脆弱實作及必要功能存在，或有完整停用／有效修補證據。 |
| PC3 產品輸入路徑 | 產品輸入能進入相關處理路徑，且使用已核對的那份實作。 |

## 三個 profile 分別補足的條件

Heartbleed：核對 TLS Heartbeat 實作、編譯涵蓋與實際 library，並確認 TLS 接收可到相關分支。單純 SSL_read、同名函式或一般 TLS 成功不能代替完整路徑；停用必須作用於 OpenSSL 本身。[R5]

zlib：核對 gzip 額外標頭、inflateGetHeader 的使用、接收空間及分段輸入，以及產品輸入限制是否排除了問題。合法小標頭的正常執行只支援用法；1.2.13 的修正要對應到實際靜態連入的成品。[R6]

curl：核對 SOCKS5 遠端解析、緩衝與限速設定、URL 來源及接受限制、握手狀態機與官方修補。長名稱及握手條件需另有支持；公告另描述主機名長度相關影響，不能只因緩衝較大就宣稱整個 CVE 不適用。[R7]

## 一致的判定規則

先驗成品身份、資料完整性與 profile 支援範圍。證據條件分成 SUPPORTED、BLOCKED、UNKNOWN；有衝突就保留衝突及未知。有一項範圍完整且可靠的必要條件阻斷，才可 Not Affected；全部必要條件獲支持才可 Affected；其餘完成的查核回 Needs Investigation。

只找不到 symbol、只看到版本號、只有一份未綁定的設定檔都不足以判安全。產品若有第二份相關 library 未涵蓋，就不能用第一份的阻斷推廣到整個產品。hash 證明資料一致性，不證明供應商身份真實。

## 使用路徑的驗證方式

結合產品 source、方法表與分支、link／map／ELF、正常執行的原始位址及同次產物核對。正常觀測在資料製作時產生，查核時重新核對記錄。模型描述不能補上未解路徑；本次適用性查核不等於已重現攻擊或證明這次異常的原因。

# 7 網頁流程與共用資料介面

## 一個工作頁接續整個案件

首頁選「從問題現象開始」或「查核指定 CVE」。工作頁保存原始問題、產品、release、已收檔案與候選列表；選定 CVE 後，顯示工程結果、決定性理由、AI 新增工作及補件入口。工程細節可展開到原始檔和行號。

使用者可回覆文字、上傳工程 ZIP 或選已註冊的今日樣品。補件後保留歷史結果與新結果並列，指出新增證據和改變的條件。成品 hash 不同時，改為不同 build 比較，不標作同版補件。

## Frankie 維護一份共用格式

| 物件或介面 | 最小內容及責任 |
| --- | --- |
| CaseRequest | 入口、現象、指定 CVE、使用者回答、已收資料；允許初始無檔案。 |
| PackageSnapshot | 來源索引、成品身份、manifest、context hash；Horace 產生，Frankie 保存。 |
| Evidence 與 collect | Q1–Q5、fact、原值、source ID、位置與 hashes；Horace 取證及驗證。 |
| InvestigationTask | 新問題、理由、動作、範圍、驗收與狀態；AI 提案，Runner 排程。 |
| Supplement | 使用者原文或檔案、來源宣稱、成品範圍、收件時間；建立新快照。 |
| Assessment 與 Run | 各 CVE 條件、結論、缺件、profile 版本；另有工程與 AI 狀態、事件、parent run。 |

## 第一版實作邊界

共用 ingest、discover_candidates、collect_evidence、search_sources、read_excerpt、compare_sources、verify、assess、run_analysis 與 save_supplement。CLI 與網頁使用同一核心，不在前端重寫判定。模型工具輸出不含可覆寫 verdict 的欄位。

優先沿用兩人熟悉的單一服務與本機檔案保存，先完成操作及接線。首版不增加登入、向量資料庫或通知平台。三種格式共用事實格式，parser 各自明示支援範圍。

## 狀態要說真話

工程與 AI 狀態分開。AI 逾時保留已完成的工程結果並標 AI 未完成；完整性失敗不發布判定。Live、Offline、Replay 均標明，Replay 帶原時間。切包或補件後，拒收舊回應。

# 8 分工與今天的開發順序

Horace 與 Frankie 先用十五分鐘確認共用格式和模組邊界，再各自開工。HV 專注報告、使用者試走與實測紀錄，不作為核心程式交付的前置。

| 負責人 | 工作範圍 | 第一份交件 |
| --- | --- | --- |
| Horace | 三種資料的新 builder、正常觀測、Q1–Q5、追加讀取與 Verifier；三個 CVE 條件規格及候選來源。 | 一份真實 ROM 建置及可回來源的 query；先交現有成果再擴列。 |
| Frankie | contracts、Runner、規則聚合、AI adapter 與工具迴圈；雙入口、補件、比較、原文與匯出。 | 模型連線與工作頁；缺件／補件狀態可接同一套物件。 |
| HV | 六分鐘敘事、工程師需求、實際成績表、Codex 使用證據與提交內容。 | 主展示逐步講稿；待填實測欄位，不預填成功數。 |

## 交件節點

| 目標時間 | 要接上的成果 |
| --- | --- |
| 11:30–12:30 | 鎖格式；先產 ROM 首包與基礎 query；工作頁接真資料，模型連線可用。 |
| 12:30–13:30 | ROM 停用與缺件包、同次補件重判、一次 AI 追加查詢；安排輪流午餐。 |
| 13:30–14:30 | CMake 兩個 build 與缺件包；現象入口找候選，zlib profile 接同一 Runner。 |
| 14:30–15:35 | curl 修補前後與缺件包；驗追加使用條件，九格逐項記狀態；15:35 凍結。 |
| 15:35–16:30 | 修阻擋展示的問題；重啟驗收、資料變體測試、兩次六分鐘排練。 |
| 16:30–17:05 | 固定已測版本、公開 repo 與 README 核對、完成提交。 |
| 17:05–17:35 | 確認提交成功與版本一致，保留主辦截止前緩衝。[R4] |

## 進度落後時如何保持可交付

依 ROM → CMake → curl 分段接入，每完成一列就可從網頁操作。優先保住 ROM 真實打包解包、AI 查詢與補件流程；CMake、curl 未完成的格子明列待完成，不填入預寫答案。此為延遲時的交付處理，不刪除三列工作目標。

兩人各驗自己的模組；Frankie 按 Horace 的條件規格實作通用聚合，兩人一起驗核心判定。每次交件帶版本、輸出位置、操作方式與已知限制。共用格式由 Frankie 統一。

# 9 六分鐘 Demo 如何操作

HV 主講、Frankie 操作網頁、Horace 準備工程證據及技術答覆。正式展示使用今日已重建資料，先完整演 ROM 補件，再展示 CMake 現象入口。curl 與九格成績放延伸段；不在台上重新編譯六個 build。

| 時間 | 現場操作與要傳達的內容 |
| --- | --- |
| 0:00–0:25 | HV 說明兩種使用者：收到 CVE 通知，或只知道產品出錯；都需要工程證據接續調查。 |
| 0:25–1:00 | 選 ROM 03，輸入 CVE-2014-0160。開檔案清單及五項查詢摘要，顯示版本候選及決定性缺口。 |
| 1:00–2:00 | 加入「SDK 說停用，但 ROM 是否同份還不確定」資訊。AI 自主追加 library 對應查詢；打開理由、工具紀錄及真實原文。 |
| 2:00–3:20 | AI 要求同次元件建置資料。補交 02 的原始補充材料，重查並展示同一成品的條件變化；阻斷完整才 Not Affected。 |
| 3:20–4:35 | 切現象入口，描述 gzip 更新讀取失敗；交今日 CMake 診斷與工程資料。找出 zlib 候選，展示 AI 對標頭用法的追加 query。 |
| 4:35–5:05 | 展示 curl 使用條件或修補證據的已驗紀錄，以及九格實測表。清楚標 Live 與已保存結果。 |
| 5:05–5:30 | 下載本次查核摘要，包含產品、結論、原文、AI 工作及尚待補件。 |
| 5:30–6:00 | HV 展示一筆今日 Codex 實作與測試修正，說明已完成範圍及下一個真實客戶驗證。 |

## 現象入口要有真實可讀的材料

CMake 案可用今日正常 gzip 樣本，另產生截短檔並讓產品回報讀取不完整，保存真實執行 log。情境是模擬工程案件；這項錯誤是檔案不完整線索，不能說它已觸發 CVE-2022-37434。

AI 從元件版本找候選後，追加核對是否使用額外標頭、是否分段處理與如何分配接收空間。候選適用性與原始故障線索分欄顯示。不得捏造 crash log，或把正常小標頭測試說成溢位重現。

## 排練方式與備援

時間是展示預算，需按今日 Live 耗時調整。若超時，縮短次案例說明，保留主案例補件完成。AI 失敗時明示狀態，可看當日 Replay 或 Offline 工程結果；不能把保存答案當現場 AI。首輪為六分鐘展示及兩分鐘問答。[R4]

# 10 驗收 AI 是否真的會接續調查

九格之外，驗收 AI 能隨資訊改變行動。使用兩份資料變體與不同使用者補充，觀察它有沒有選擇合理的新問題；不要求固定語句或固定 query 編號。測試預期存於獨立測試端。

| 驗收項目 | 通過標準 |
| --- | --- |
| 只有現象 | 無 CVE、無檔案可開始；先追問收件，不把症狀硬配成漏洞。 |
| 有資料可追加查 | 五項完成後，AI 提出有理由的新問題並真的呼叫工具，引用正確原文。 |
| 沒有資料可查 | 指出具體缺口、成品範圍、取證對象及可驗收材料，轉等待補件。 |
| 提前提供補件 | AI 使用已具備資料，避免再索取同一份；缺口消失就停止或轉查下一項。 |
| 使用者提供新線索 | 新增另一個入口、元件副本或修補聲明時，調查範圍與問題隨之更新。 |
| 只有口述停用 | 保存與引用說明，仍要求足夠工程證據，不能直接判安全。 |
| 同版補件與換版 | 同成品新增快照重算；成品不同就標不同 build；舊結果可追查。 |
| 資料矛盾或混版 | 保留衝突；完整性失敗不出工程判定，不能挑選有利證據。 |
| 超出工具能力 | 回未支援或可執行的人工取證工作，不假裝已查過。 |
| 模型與介面失敗 | 逾時、無效引用、切包後遲到結果被辨識；Live／Offline／Replay 不混用。 |

## 工程驗收另記錄

三種格式都核對來源到成品、原始查詢引用、相關使用範圍及每個 CVE 特有條件。ROM 必須有實際映像與解包核對；CMake 必須能追到靜態連入元件；curl 修補必須真正進入使用的成品。缺件包補回原檔後，保留成品身份及歷史分析。

重啟後跑完主展示；改包名與查詢順序不影響工程結果；錯誤 source ID、原值或 hash 不能通過驗證。至少三次 Live 試跑記錄實際工具、補件、失敗原因與耗時，不先填百分比。

## 成果表分母寫清楚

分開列今日新 build 數、資料包驗收數、九格工程判定通過數、同版補件通過數、Live 自主調查通過數。九包工程材料完成不等於九格產品判定完成；一次成功影片也不等於整套穩定。

# 11 參考依據與下一步產品驗證

## 本版採用的既有概念

R1  Demo_3x3_2026-09-11 的 README、驗證過程與補件對照：三種交付、六個真實 build、九包初始資料、03 來自 02、06 來自 04、09 來自 07。僅採展示與取證設計，不匯入舊程式或結果。

R2  CVEvidence_Demo_白話說明_2026-09-11.docx：ROM 缺件後補同次供應商資料的主展示、CMake 靜態連結、curl 使用情境及可追查摘要。

R3  Champion Product Plan V3、DayOf Runbook V2、PC3 驗證結果報告及今日 V4：兩條入口、五類查詢、使用路徑、來源驗證、AI 補件與模組交接。AI 追加工作依本版第 4–5 節實作。

R4  主辦 TW Breifing Materials：第 3 頁開發時段為 10:35–17:35；第 5–8 頁為方向、評分與提交；第 9–10 頁為展示時間。以主辦現場公告為準。

## 三個 CVE 的官方依據

R5  OpenSSL 2014 年 4 月 7 日安全公告。Heartbleed 版本及重新編譯停用方式。
https://openssl-library.org/news/secadv/20140407.txt

R6  zlib 1.2.13 官方 release notes 與額外標頭修補。
https://github.com/madler/zlib/releases/tag/v1.2.13
https://github.com/madler/zlib/commit/eff308af425b67093bab25f80f1ae950166bece1

R7  curl CVE-2023-38545 官方公告與官方修補。
https://curl.se/docs/CVE-2023-38545.html
https://github.com/curl/curl/commit/fb4415d8aee6c1

## 展示之後要驗證的實用性

先找可提供去識別工程案件的產品團隊，讓他們用手邊資料開始查，觀察首次取得可覆核結果的時間、補件往返次數、補件要求是否可執行，以及錯誤 Not Affected。這是後續試用設計，不是已有客戶或節省比例。

擴充以一種新交付格式或一個新 CVE profile 為單位，逐項驗證解析與條件。候選目錄涵蓋、深入查核支援、實際部署暴露及異常原因各自揭露，不宣稱任意 ROM 或所有 CVE 都能自動判斷。

## 提交與團隊使用

HV 從今日實測表填入簡報與 README；Frankie 核對公開 repo、啟動方式及已測版本；Horace 確認來源、建置資料與 profile 限制。舊 DOCX 和資料包維持參考用途，今日工作以本版規劃及實際交件紀錄為準。